ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

# FACULTAD:	INGENIERÍA DE SISTEMAS

CARRERA:	INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN ASIGNATURA:	SIC634 INGENIERIA DE SOFTWARE II GR2

PROFESOR:	MONSERRATE INTRIAGO.

SEMESTRE:	2018- B

ESTUDIANTE:           Defaz Cristian

Díaz Leslie

Quinchiguango Mishelle

Sandoval Leonardo

Segunda iteración

1. Título del proyecto. Reservas Hotel Sol y Arena

2. Rol(es) en el equipo de desarrollo, de cada miembro del grupo de trabajo.

- Product Owner

- Sandoval Leonardo

- Scrum Master

- Quinchiguano Mishelle

- Equipo Scrum

- Defaz Cristian

- Díaz Leslie

3. Objetivo(s) del Sprint, describir el/los proceso(s) de negocio ligados a los requisitos que se implementarán.

- Implementar las funciones de modificación de datos del usuario cliente, cambio de contraseña de la cuenta, registro de una nueva habitación y la administración de los usuarios clientes por parte del usuario administrador.

- Corregir errores pendientes en el anterior sprint.

- Realizar la interface que corresponden al módulo de administración manejado por el usuario administrador.

4. Sprint backlog inicial

5.- Complementar el Sprint backlog inicial: Estimación y asignación a cada desarrollador. Cantidad de horas o puntos de trabajo planificado para el Sprint.

| Desarrollador | Implementación | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| Quinchiguango Mishelle | Implementación de funciones de validación y actualización del formulario del registro de clientes. | 3 horas |
| Díaz Leslie | Implementación de funciones de actualización de contraseña del cliente y cambio de la contraseña de la cuenta. | 5 horas |
| Sandoval Leonardo | Implementación de funciones de actualización del formulario del registro de habitación. | 3 horas |
| Defaz Cristian | Correcciones de inconsistencias en interfaces y etiquetas | 2 horas |
| Total: |  | 13 horas |

6. Comentarios de las reuniones Scrum Diario

| N° Reunión | Descripción | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obtención y clasificación de los requisitos. | 15 minutos |
| 2 | Distribución del trabajo al equipo de desarrollo. | 15 minutos |
| 3 | Verificación del avance del trabajo designado. | 15 minutos |
| 4 | Análisis de las funciones a implementarse en las interfaces. | 15 minutos |

7. Sprint backlog después de la iteración

8. Interfaces y funcionalidad resultado de la iteración

Se supone que el ambiente de desarrollo está configurado y funcionando dado a que este informe corresponde a la segunda iteración.

- Trabajo colaborativo, gestionado con repositorio común y control de versiones.

- Avance funcional implementado, presentar uno a uno los requisitos del Sprintbacklog implementados.

Se supone un usuario ha iniciado sesión en el sistema:

- El sistema permitirá cambiar los datos personales del cliente mediante el ingreso de nombre, apellido 1, apellido 2 (como un parámetro opcional) y cédula como parámetros de entrada.

Inicio de sesión como usuario lesliediaz, se muestran datos del usuario actual

Modificación del segundo apellido

Visualización de la modificación

- El sistema permitirá cambiar la contraseña del cliente mediante el ingreso y confirmación de la nueva contraseña como parámetros de entrada.

Modificación de la clave del usuario lesliediaz

Notificación de la confirmación de actualización de clave de usuario.

- El sistema permitirá el acceso a los usuarios tipo administrador al módulo de administración mediante el ingreso de nombre de usuario y contraseña.

Usuario administrador designado directamente en la base de datos (admin ,admin)

- El sistema permitirá administrar los usuarios tipo cliente, mediante un usuario tipo administrador

- El sistema permitirá registrar una habitación con los siguientes datos: código de habitación, número de habitación, piso, tipo, capacidad, tarifa y disponibilidad.

9. Sprint Retrospective

No se encontró ningún tipo de dificultad durante esta iteración, los errores encontrados en la primera iteración han sido solucionados y la implementación de nuevas funcionalidades queda para trabajo de una tercera iteración.