ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

# FACULTAD:	INGENIERÍA DE SISTEMAS

CARRERA:	INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN ASIGNATURA:	SIC634 INGENIERIA DE SOFTWARE II GR2

PROFESOR:	MONSERRATE INTRIAGO.

SEMESTRE:	2018- B

ESTUDIANTE:           Defaz Cristian

Díaz Leslie

Quinchiguango Mishelle

Sandoval Leonardo

Segunda iteración

1. Título del proyecto. Reservas Hotel Sol y Arena

2. Rol(es) en el equipo de desarrollo, de cada miembro del grupo de trabajo.

- Product Owner

- Sandoval Leonardo

- Scrum Master

- Quinchiguano Mishelle

- Equipo Scrum

- Defaz Cristian

- Díaz Leslie

3. Objetivo(s) del Sprint, describir el/los proceso(s) de negocio ligados a los requisitos que se implementarán.

- Implementar las funciones de reservar una habitación y contactar al usuario administrador por parte de los usuarios clientes

- Implementar reservar una habitación para un cliente y cancelar reservas por parte del usuario administrador.

- Corregir errores pendientes en el anterior sprint.

- Realizar las funcionalidades restantes correspondientes al módulo de administración manejado por el usuario administrador.

4. Sprint backlog inicial

5.- Complementar el Sprint backlog inicial: Estimación y asignación a cada desarrollador. Cantidad de horas o puntos de trabajo planificado para el Sprint.

| Desarrollador | Implementación | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| Defaz Cristian | Implementar las opciones de cancelar una reserva de un cliente buscándolo por su cedula por parte de un administrador, | 3 horas |
| Díaz Leslie | Implementar la funcionalidad de contactar al cliente | 3 horas |
| Quinchiguango Mishelle | Implementar la funcionalidad de reservar una habitación por parte del usuario administrador para un cliente buscándolo por su cedula. | 4 horas |
| Sandoval Leonardo | Implementar la opción de reservar habitaciones por parte del usuario tipo cliente. | 5 horas |
| Total: |  | 15 horas |

6. Comentarios de las reuniones Scrum Diario

| N° Reunión | Descripción | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obtención y clasificación de los requisitos. | 15 minutos |
| 2 | Distribución del trabajo al equipo de desarrollo. | 15 minutos |
| 3 | Verificación del avance del trabajo designado. | 15 minutos |
| 4 | Análisis de las funciones a implementarse en las interfaces y comprobación del funcionamiento. | 15 minutos |

7. Sprint backlog después de la iteración

8. Interfaces y funcionalidad resultado de la iteración

Se supone que el ambiente de desarrollo está configurado y funcionando dado a que este informe corresponde a la cuarta iteración.

- Trabajo colaborativo, gestionado con repositorio común y control de versiones.

- Avance funcional implementado, se presenta uno a uno los requisitos del Sprintbacklog implementados.

Se supone un usuario ha iniciado sesión en el sistema:

- El sistema permitirá al administrador hacer una reserva a un cliente en base a la cédula como parámetro de búsqueda.

- El sistema permitirá al usuario de tipo administrador reservar habitaciones mediante el ingreso de la fecha, numero de habitación y motivo de reserva como parámetros de entrada.

- El sistema permitirá al usuario de tipo cliente reservar habitaciones mediante el ingreso de la fecha y numero de habitación como parámetros de entrada.

- El sistema permitirá al usuario de tipo administrador cancelar una reserva.

- El sistema permitirá a los usuarios clientes contactar al usuario administrador por medio de correo electrónico y teniendo como parámetros de entrada: nombre, apellido, correo electrónico y el mensaje.

9. Sprint Retrospective

No se encontró ningún tipo de dificultad durante esta iteración, los errores encontrados en la tercera iteración han sido solucionados y la implementación de nuevas funcionalidades queda para trabajos futuros.